АДМИНИСТРАЦИЯ

ЧУВАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 14.11.2023 |  | № | 64 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | д. Чуваши |  |  |

Об утверждении муниципальной программы

«Благоустройство» на 2024-2026 годы

В соответствии с постановлением администрации Чувашевского сельского поселения от  05.05.2014 № 24 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ  Чувашевского сельского поселения» (с изменениями, внесенными постановлением администрации Чувашевского сельского поселения от 29.06.2023 № 34) и распоряжением администрации Чувашевского сельского поселения от 06.09.2023 № 59  «Об утверждении перечня муниципальных программ Чувашевского сельского поселения» администрация Чувашевского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство» на 2024-2026 годы согласно приложению.

2.  Постановление  администрации от 14.11.2022  № 46 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство»  на 2023-2025 годы»  считать утратившим силу.

3 Настоящее постановление вступает в силу в соответствии с действующим законодательством и подлежит опубликованию в «Информационном бюллетене».

| Глава Чувашевского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области А.Н. Смертина |  |
| --- | --- |

|  |  | УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Чувашевского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области 14.11.2023 № 64 |
| --- | --- | --- |

Муниципальная программа

«Благоустройство» на 2024-2026 г.

д. Чуваши

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Благоустройство» на 2024-2026 годы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | администрация Чувашевского сельского поселения |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы |  |
| Наименование подпрограмм |  |
| Цели муниципальной программы | Создание комфортной и безопасной среды проживания населения, улучшение внешнего облика и экологической обстановки поселения, развитие и совершенствование улично-дорожной сети населенных пунктов поселения. |
| Задачи муниципальной программы | - организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения; - приведение в качественное состояние элементов благоустройства; - привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства; - восстановление и реконструкция уличного освещения, установка светильников в населенных пунктах; - организация сбора, вывоза и утилизация твердых бытовых отходов -развитие общественной инфраструктуры - мероприятия в сфере дорожной деятельности -мероприятия по борьбе с борщевиком -мероприятия по проведению кадастровых работ в отношении земельных участков (межевание кладбища) |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы | Создание комфортной и безопасной среды проживания населения, улучшение внешнего облика и экологической обстановки поселения, развитие и совершенствование улично-дорожной сети населенных пунктов поселения. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2024-2026 гг. |
| Объемы ассигнований муниципальной программы | На реализацию Программы за счет средств бюджета Чувашевского сельского поселения потребуется: 2024 год – 607,0 тыс. рублей, 2025 год-509,0; 2026 год-512,1 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Реализация программы позволит обеспечить: - повышение качества освещенности улиц и дорог в населенных пунктах поселения, снижение нарушений общественного порядка, формирование привлекательного вечернего облика улиц поселения; - повышение качества содержания территории поселения в чистоте и порядке. |

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем   в указанной сфере и прогноз ее развития

В поселении проводится целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населенных пунктов.

В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем.

Благоустройство многих населенных пунктов поселения не отвечает современным требованиям.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения твердых бытовых отходов (далее – ТБО), освещение улиц поселения. В настоящее время уличное освещение составляет 80% от необходимого, для восстановления освещения требуется дополнительное финансирование.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления поселения с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней.

Работы по благоустройству населенных пунктов поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий, медленно внедряется практика благоустройства территории на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Накопление в больших масштабах отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является одной из главных проблем обращения с отходами.

Не в полной мере занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требует значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

- Приоритеты государственной политики в сфере реализации Муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации Муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов Муниципальной программы, сроков и этапов реализации Муниципальной программы

2.1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Муниципальной программы

Приоритеты государственной политики в сфере реализации Муниципальной программы определены на основе Бюджетного кодекса Российской Федерации, Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления и стимулирования муниципальных образований».

2.2 Цель программы:

- Создание комфортной и безопасной среды проживания населения, улучшение внешнего облика и экологической обстановки поселения, развитие и совершенствование улично-дорожной сети населенных пунктов поселения.

2.3 Задачи программы:

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

- восстановление и реконструкция уличного освещения, установка светильников в населенных пунктах;

- организация сбора, вывоза и утилизация твердых бытовых отходов;

-прочие мероприятия по благоустройству территории поселения;

Сроки реализации программы – 2024-2026 гг.

2.4 Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы

Сведения о целевых показателях эффективности реализации Муниципальной программы отражаются в Приложении № 1.

| N п/п | Наименование муниципальной программы, наименование показателя | Значение показателей эффективности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отчетный год (базовый) | текущий год (оценка) | очередной год | Плановые года |  |
|  | «Благоустройство» на 2023-2025 гг. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Мероприятия по повышению эффективности энергопотребления и энергосбережения | 70,0 | 70,0 | 92,0 | 70,0 | 70,0 |
| 2 | Мероприятия в сфере дорожной деятельности | 368,0 | 747,1 | 500,0 | 439,0 | 442,1 |
| 3 | Мероприятия по борьбе с борщевиком | 212,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Мероприятия по проведению кадастровых работ в отношении земельных участков (межевание кладбища) | 0,0 | 83,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Мероприятия по благоустройству территории | 14,6 | 14,8 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |

- Обобщенная характеристика мероприятий

муниципальной программы

3.1. Выполнение работ по освещению улично-дорожной сети

Освещённость улиц и дворовых территорий многоквартирных домов составляет 80%. Уличное освещение в поселении функционирует с сентября по апрель в утреннее и в вечернее время: с наступлением сумерек до 21-30 час.

В целях улучшения эстетического облика поселения, повышения безопасности движения автотранспорта и пешеходов в утреннее, вечернее и ночное время, повышения качества наружного освещения необходимо своевременное выполнение мероприятий по содержанию, реконструкции и капитальному ремонту имеющихся сетей наружного освещения, строительстве новых.

3.2. Выполнение работ по прочим мероприятиям по благоустройству территории поселения: ремонт памятников воинам-землякам, скашивание травы, уборка территорий и вывоз мусора.

На балансе Чувашевского сельского поселения числятся 2 памятника: д.Чуваши. Требуются проведение ежегодного ремонта и покраска памятников, постаментов.

Целевой подход к решению проблем благоустройства поселения необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей.

Определение перспектив благоустройства поселения позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства.

3.3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов на улицах и во дворах, небрежное отношение к элементам благоустройства.

В течение 2024-2026 г. необходимо организовать и провести:

- смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: «Лучший частный дом», «Лучший многоквартирный дом» с привлечением предприятий, организаций и учреждений;

- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, придомовой территории.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации Муниципальной программы

Реализация Муниципальной программы предполагает разработку и   утверждение комплекса мер правового регулирования.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Муниципальной программы приведены в Приложении № 2.

Разработка и утверждение дополнительных нормативных правовых актов администрации поселения будет осуществлена в случае принятия на федеральном и региональном уровнях нормативных правовых актов, затрагивающих сферу реализации Муниципальной программы, и (или) внесения в них изменений, а также в случае принятия соответствующих управленческих решений.

- Ресурсное обеспечение муниципальной

программы

Общий объем финансирования Программы составляет 1628,1 тысяч рублей, в том числе в 2024 году – 607,0 тыс. рублей, 2025 году – 509,0 тыс. рублей; 2026 году-512,1 тыс. рублей.

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета поселения, а также привлечение средств областного бюджета за счет программ.

Информация о расходах на реализацию Муниципальной программы за счет средств местного бюджета представлена в Приложении № 3.

Информация о ресурсном обеспечении реализации Муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлена в Приложении №4.

6. Анализ рисков реализации Муниципальной программы и описание мер управления рисками

На эффективность реализации Муниципальной программы могут оказать влияние риски, связанные с ухудшением экономических условий в России и в мире, с возможным наступлением мирового экономического кризиса, с природными и техногенными катастрофами. Данные риски являются неуправляемыми.

В ходе реализации Муниципальной программы возможны стандартные риски:

недофинансирование мероприятий Муниципальной программы (в частности, это может быть рост цен на материально-технические средства, оборудование, материалы, выполнение работ, оказание услуг, снижение либо отсутствие финансирования мероприятий Муниципальной программы);

изменение федерального и регионального законодательства.

Предложения по мерам управления рисками реализации Муниципальной программы таковы:

в ходе реализации Муниципальной программы возможно внесение корректировок в разделы Муниципальной программы;

изменения в действующие нормативно-правовые акты области должны вноситься своевременно.

В частности, управление рисками реализации Муниципальной программы осуществляется на основе:

подготовки и представления в соответствии с постановлением администрации поселения «О разработке реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Чувашевского сельского поселения» отчета о ходе и результатах реализации Муниципальной программы, в котором при необходимости могут вноситься предложения о корректировке Муниципальной программы;

внесений изменений в решения Чувашевской сельской Думы о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

7.Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности Программы осуществляется ежегодно и по итогам реализации Программы в целом.

При оценке эффективности реализации Программы используются следующие показатели:

| № | Наименование показателя | Формула расчета |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень исполнения запланированного объема финансирования (C) | С = C(f) / C(p) x 100% | C(f) - фактический объем финансовых средств, направленных на выполнение мероприятия (проекта), блока мероприятий, Программы в целом; C(p) - плановый объем финансовых средств. |
| 2 | Уровень достижения целевого индикатора или показателя (I) | I = I(f) / I(p) x 100% | I(f)- фактическое значение целевого индикатора или показателя, характеризующего выполнение мероприятия (проекта), блока мероприятий, Программы в целом; I(p)- плановое значение целевого индикатора или показателя. Если мероприятие (проект), блок мероприятий, Программа в целом, характеризуется несколькими целевыми индикаторами или показателями, в расчете используется среднее арифметическое уровня достижения всех соответствующих индикаторов или показателей. Для расчета уровня достижения целевого индикатора или показателя (I) используются прямые показатели (положительной динамикой является увеличение значения показателя). |
| 3 | Эффективность реализации мероприятия (проекта), блока мероприятий, Программы в целом (R) | R = I / C x 100% | I - уровень достижения целевого индикатора или показателя, характеризующего выполнение мероприятия (проекта), блока мероприятий, Программы в целом; C - уровень исполнения запланированного объема финансирования на выполнение мероприятия (проекта), блока мероприятий, Программы в целом. |

При завершении расчета показателя эффективности реализации Программы, делается один из следующих выводов:

| Значение показателя эффективности | Вывод |
| --- | --- |
| менее 50% | Программа реализуется неэффективно. |
| от 50% до 90% | Эффективность реализации программы более низкая по сравнению с запланированной. |
| от 90% до 110% | Реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов (запланированная эффективность реализации программы). |
| более 110% | Эффективность реализации программы более высокая по сравнению с запланированной. |

В случае выявления более низкой по сравнению с запланированной эффективности Программы готовятся предложения о внесении изменений в Программу либо досрочном прекращении реализации Программы.

Приложение №1

к Муниципальной программе

Сведения о целевых показателях эффективности реализации Муниципальной программы

| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия, показателя | Единица измерения | Значение показателей эффективности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 (отчет) | 2023 (оценка) | план |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | уровень финансирования мероприятий по благоустройству территории поселения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Создание комфортной и безопасной среды проживания населения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | развитие и совершенствование улично-дорожной сети населенных пунктов поселения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение №2

к Муниципальной программе

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Муниципальной программы

| № п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта в разрезе муниципальных целевых программ, ведомственных целевых программ | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия нормативного акта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Распоряжение администрации поселения | о плане реализации Муниципальной программы | администрация поселения | в течение месяца после принятия решения Думы о бюджете на очередной финансовый год и плановый период |

___________

Приложение № 3

к Муниципальной программе

Расходы на реализацию Муниципальной программы за счет средств местного бюджета

| Статус | Наименование муниципальной программы, муниципальной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) | Расходы (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| Муниципальная программа | «Благоустройство» | администрация поселения | 607,0 | 509,0 | 512,1 |
| Задача 1«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | администрация поселения | 500,0 | 439,0 | 442,1 |
| Задача 2 «Другие вопросы в области национальной экономики» |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | администрация поселения | 92,0 | 70,0 | 70,0 |
| Задача 3 «Благоустройство» |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | администрация поселения | 15,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 4

к Муниципальной программе

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств всех источников финансирования

| Статус | Наименование муниципальной программы, муниципальной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| Муниципальная программа | «Благоустройство» | Всего, в том числе | 607,0 | 509,0 | 512,1 |
|  |  | Местный бюджет | 607,0 | 509,0 | 512,1 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 1«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» |  | Всего, в том числе | 500,0 | 439,0 | 442,1 |
|  |  | Местный бюджет | 500,0 | 439,0 | 442,1 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отдельное мероприятие | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Всего, в том числе | 500,0 | 439,0 | 442,1 |
|  |  | Местный бюджет | 500,0 | 439,0 | 442,1 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 2 «Другие вопросы в области национальной экономики» |  | Всего, в том числе | 92,0 | 70,0 | 70,0 |
|  |  | Местный бюджет | 92,0 | 70,0 | 70,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отдельное мероприятие | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Всего, в том числе | 92,0 | 70,0 | 70,0 |
|  |  | Местный бюджет | 92,0 | 70,0 | 70,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 3 «Благоустройство» |  | Всего, в том числе | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отдельное мероприятие | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | Всего, в том числе | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |